U M O W A   N R  …………………………………………

W dniu …………………… w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 97 – 300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 31, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000039349, kapitał zakładowy: 21.435.800,00 zł, REGON 590638145, NIP 771-22-81-594, reprezentowanym przez:

Elżbietę Sapińską   –   Prezesa Zarządu Spółki,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez …………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy)   w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§     1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  remont schodów zewnętrznych na

podwórku istniejącej kamienicy przy ul. Grodzkiej 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Szczegółowy  zakres  prac  objętych  umową  zawiera dokumentacja techniczna (Załącznik nr 2

do umowy) oraz Specyfikacja  Warunków  Zamówienia (Załącznik nr 3 do umowy).

3. Oferta złożona przez Wykonawcę wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym kosztorysem

ofertowym, stanowi integralną część umowy – Załącznik nr 1 do umowy.

4. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do udzielenia zamówienia nie

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§     2

1. Przedmiot umowy musi być oddany przez Wykonawcę Zamawiającemu w stanie nadającym się

bezpośrednio do użytkowego, po dokonaniu niezbędnego odbioru technicznego.

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania

przedmiotu  umowy  –  bez  konieczności  ponoszenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek

dodatkowych kosztów.

§     3

1.  Wprowadzenie na budynki i rozpoczęcie robót nastąpi do dnia ……………………..

2.  Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi do dnia

………………………

§     4

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1.1. Rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 3 ust. 1.

1.2. Poinformowanie administracji budynków z wyprzedzeniem minimum 5 dni o terminie

robót, w celu wywieszenia ogłoszeń dla najemców.

1.3. Wykonanie  i  utrzymanie  na  swój  koszt  stosownego  zabezpieczenia  terenu  robót,

strzeżenia  mienia  znajdującego  się  na  tym  terenie  a  także  zapewnienie  warunków

bezpieczeństwa.

1.4  Prowadzenie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków nr WUOZ-ZN.5142.162.2020.IŚ oraz decyzją nr 281/2021

o pozwoleniu na budowę.

1.5. Terminowe wykonanie robót.

1.6. Wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami

prawa.

1.7. Zgłoszenie zakończenia prac do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 8.

1.8.  Doprowadzanie do należytego stanu i porządku terenu robót.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. Wprowadzenie Wykonawcy na budynek z udziałem administracji w terminie, o którym mowa

w § 3 ust. 1.

2.2. Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 8.

§     5

Wykonawca,  od  protokolarnego  przejęcia  placu  budowy  do  chwili  odbioru  robót,  ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§     6

Za zrealizowane prace, określone w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……………………  zł  brutto, słownie: ……………………………… ………………………………………………………… złotych …/100, w tym należny podatek VAT.

§     7

    - Po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, Wykonawca wystawi fakturę na Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski,                NIP 771-22-81-594.

    - Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia      podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 10 i § 11 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

3.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty, o których  mowa w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

4.   Należności  wynikające  z  faktury będą  płatne  przez  Zamawiającego  przelewem  na  konto

Wykonawcy   wskazane   na   fakturze   w   terminie   21   dni   od   otrzymania   faktury   przez

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3.

5.   Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.   Przekroczenie  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  spowoduje  naliczenie  odsetek

Ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§     8

1.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru

oraz wpisem w dzienniku budowy.

2.  Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, o którym

mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.  Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności i podpisania protokołu odbioru.

4.  W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

§     9

1. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie …………………………………… .

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie …………………….………….. .

§     10

1.  Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania robót podwykonawcom.

2.  W  przypadku,  gdy  przedmiot  niniejszej  umowy  będzie  realizowany  przy  udziale

podwykonawców,  Wykonawca  zobowiązuje  się  poinformować  o  tym  Zamawiającego,

dostarczyć projekty  umów  z  podwykonawcami,  ze  stosownym  wyprzedzeniem, w celu

uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac, osoby każdego podwykonawcy i warunków

umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wynikające z działań i zaniechań Wykonawcy oraz jego pracowników lub osób współpracujących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jak również za działania                    i zaniechania podwykonawcy oraz jego pracowników lub osób współpracujących                        w wykonywaniu części przedmiotu zamówienia powierzonej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres prac w jego ofercie.

§     11

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści

zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane w przypadku, gdy:

  - nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

    - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

    - Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

    - Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia zamawiającemu kopii umowy                                 o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa    w ust. 2.

    - Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

    - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

    - Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą stosuje się zasady określone powyżej, mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą.

    - W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

    - Za prace wykonywane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

    - Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty                na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obciążają Wykonawcę,

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

    - Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca, może zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,               w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem poniższych regulacji,

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15 Zamawiający informuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,

    - W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,     o której mowa w ust. 16 lub kwoty wynagrodzenia skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.

    - Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z podwykonawcami mają zastosowanie do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

§     12

1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres  …

miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

2.  W  razie  wystąpienia  wad  i  usterek,  Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich

ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

3.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  usunięcia  wad  i  usterek  w  terminie  wyznaczonym  przez
     Zamawiającego.

4.  W razie niespełnienia powyższego warunku, Zamawiający po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu

Wykonawcy, spowoduje usunięcie usterek na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające

z gwarancji.

5.  Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują  uprawnienia z tytułu rękojmi za  wady.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

6.  Po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu ujawnionych w tym czasie wad

i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

§     13

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
            umownego określonego w § 6 umowy należnego za wykonanie  zamówienia  za

każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
            w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 umowy za każdy 
            dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i nie większej niż 50% 
            wynagrodzenia umownego,

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
            stronie Wykonawcy – w wysokości 40% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
            w § 6 umowy,

d) w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego

Podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną

w wysokości 3 000,00 zł za każde takie zdarzenie,

e) za   nieprzedłożenie   do   zaakceptowania   Zamawiającemu   projektu   umowy   o

podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł, za każdy takie zdarzenie,

f) za  nieprzedłożenie  poświadczonej   za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł,

za każde takie zdarzenie.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  
             5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto

za każdy dzień zwłoki.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
      faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§     14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1.1 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w  interesie

Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili zawarcia umowy.

1.2. Wykonawca  nie  rozpoczął  prac  bez  uzasadnionych  przyczyn  pomimo  wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.3. Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od 
           opisanego w umowie.

1.4. Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

2.1. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
             podpisania protokołu odbioru.

2.2. Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
            okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
            Wykonawcy.

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności 
     takiego  oświadczenia  i  powinno  zawierać  uzasadnienie.  Odstąpienie  od  umowy  może

nastąpić  w  terminie  jednego  miesiąca  od  powzięcia  informacji  o  przyczynie  odstąpienia.

4.  Strony mogą odstąpić od umowy także w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
        następujące obowiązki szczegółowe:

5.1. W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy  udziale 
          Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
          stanu na dzień odstąpienia.

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
         koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

5.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
        odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za  roboty, 
            które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§     15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają Sądowi

właściwemu wg siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy

pisemnej.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:                                                                               Wykonawca: